Утверждаю

Председатель ТСН СНТ «Атлантика-2»

_________________________________

«____» _____________________ 2020 г.

План

развития ТСН СНТ «Атлантика-2» на 2020 – 2025 годы

| № | Наименование мероприятия | Период проведения, или срок исполнения | Объем финансирования, тыс. руб. | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Первоочередные организационные задачи |  |  |  |  |
| 1 | Подбор ответственных лиц по направлениям жизнеобеспечения Товарищества (вода городская, вода поливная, электроэнергия, газ). | 3 кв. 2020г. | нет | Системная работа по поддержанию инфраструктуры, формирование договоров по направлениям с членами Товарищества. |
| 2 | Возобновление планомерной работы технической комиссии. | С 3 кв 2020г на пост. основе. | нет | Работа с инфраструктурой, оценка состояния, формирование пакетов документов для работы с внешними органами. Совместно с ответственными лицами по направлениям жизнедеятельности. |
| 3 | Проведение инвентаризации имущества Товарищества, как юридическому лицу ( по характеристикам малоценка либо основные средства) | 3-4 кв. 2020г. | В рамках зарплаты бухгалтера и председателя | Составление перечня, реально существующего имущества Товарищества с целью постановки его на учет. |
| 4 | Проведение инвентаризации имущества общего пользования находящегося на территории садоводства Товарищества (поливная система, скважина, земли общ. Польз.) | 3-4 кв. 2020г. | В рамках зарплаты бухгалтера и | Составление описи имущества, принадлежащего членам Товарищества на праве общей долевой собственности, с целью постановки его на учет. |
| 5 | Проведение инвентаризации ресурсоснабжающих коммуника-ций, находящихся на территории садоводства Товарищества | 4 кв. 2020г. | На общественных началах | Составление описей имущества, входящего в состав систем холодного водоснабжения, электроснабжения и газоснабжения, с целью их учета и составления конкретного плана модернизации. |
| 6 | Проведение инвентаризации текущих задолженностей. | 3 кв. 2020г. | В рамках зарплаты бухгалтера и председателя | Составление плана работ по погашению и урегулированию образовавшихся задолженностей. |
| 7 | Ввод в эксплуатацию программного обеспечения 1С-Предприятие, для садовых товариществ. | 3-4 кв. 2020г. | В рамках зарплаты бухгалтера | Внедрение автоматизированного бухгалтерского учета. Организация надлежащего учета имущества находящегося на территории садоводства Товарищества. Организация надлежащего ведения лицевых счетов, учета потребления ресурсов, взыскания образовавшихся задолженностей, аналитического учета и других процессов, связанных с экономическим положением Товарищества. |
| II. Задачи документационного обеспечения |  |  |  |  |
| 8 | Восстановление эскизного проекта технической документации системы поливного водоснабжения Товарищества. | 2020 г. | Затраты на экспертизу | Восстановление технической документации на общую долевую собственность членов Товарищества. Организация бухгалтерского учета общей долевой собственности с формированием эксплуатационных фондов. |
| 9 | Восстановление технической документации на газоснабжающую магистраль Товарищества. | 2020 г. | Затраты на экспертизу | Восстановление технической документации на долевую собственность членов простого Товарищества потребителей газа. Организация бухгалтерского учета долевой собственности с формированием эксплуатационных фондов. |
| 10 | Разработка эскизного проекта технической документации Электроснабжающей сети Товарищества. | 2021 г. | Затраты на экспертизу | Восстановление технической документации на долевую собственность членов Товарищества, потребителей электричества. Организация бухгалтерского учета долевой собственности с формированием эксплуатационных фондов. |
| 11 | Разработка эскизного проекта технической документации магистрали холодного водоснабжения Товарищества. | 2021 г. | Затраты на экспертизу | Восстановление технической документации на долевую собственность членов Товарищества потребителей холодной воды. Организация бухгалтерского учета долевой собственности с формированием эксплуатационных фондов. |
| 12 | Разработка типовых договоров на водоснабжение, электроснабжения и потребление поливной воды | 3-4 кв. 2020г. | На общественных началах | Упорядочение взаимоотношений в области потребления воды и электричества между Товариществом, его членами и другими потребителями. |
| 13 | Совершенствование управленческой деятельности органов Товарищества, в том числе разработка нормативных документов и положений, необходимых для качественной бесперебойной работы структур Товарищества | 2020-2025г. | На общественных началах | Регламентирование взаимоотношений между членами Товарищества и индивидуальными садоводами, и органами Товарищества. |
| 14 | Разработка Положения «О благоустройстве и поддержании территорий общего пользования в благоустроенном состоянии» | 2020 г. | На общественных началах | Обеспечение поддержания территорий общего пользования в благоустроенном состоянии. |
| 15 | Разработка Положения «Об обращениях в письменной и электронной форме» | 2020 г. | На общественных началах | Создание регламента получения и обработки обращений собственников участков, входящих в территорию садоводства, с целью обеспечения соблюдения их прав на информацию |
| 16 | Разработка Положения «Об официальном сайте Товарищества» | 2020 г. | На общественных началах | Развитие информационного ресурса с целью обеспечения прав на информацию членов Товарищества и собственников участков, входящих в территорию садоводства. |
| III. Инфраструктурные задачи |  |  |  |  |
| 17 | Разработка технических решений по модернизации поливной системы Товарищества. | 2021г. | В соответствии с решениями Общего собрания | Бесперебойное обеспечение качественной поливной водой на протяжении поливного периода. Оформление разрешительных документов. Защита скважины от загрязнения. |
| 18 | Работы по текущему ремонту и покраске компонентов газовой магистрали. | 2020-2025г. | В соответствии с решениями Общего собрания | Выполнение требований ПАО «Севастопольгаз» по безопасности газотранспортных магистралей. |
| 19 | Проведение межевания территории садоводства Товарищества. | 2020 – 2023 гг. | В соответствии с решениями Общего собрания | Определение границ территории садоводства, с целью формирования объемов имущества и земель Товарищества, имущества и земель общего пользования, общей долевой собственности, участка Правления |
| 20 | Работы по капитальному ремонту и модернизации электроснабжающей сети Товарищества. | 2020 г. – 1ул. 2021 г. - 3ул. 2021 г. – 4 ул. 2022 г. – 5 ул. 2022 г. – 6 ул. 2023 г. – 7ул. 2023 г. – 8ул. | В соответствии с решениями Общего собрания | Приведение электроснабжающей сети Товарищества в соответствие существующим нормативным требованиям, с целью подготовки к формированию документации на технологическое присоединение к линиям электроснабжения 102-й Электросети МО. Подготовка и формирование системы коммерческого учета электроэнергии |
| 21 | Работы по капитальному ремонту и модернизации системы поливного водоснабжения Товарищества. | 2021 г. – 1ул. 2021 г. - 3ул. 2021 г. – 4 ул. 2022 г. – 5 ул. 2022 г. – 6 ул. 2022 г. – 7ул. 2022 г. – 8ул. | В соответствии с решениями Общего собрания | Поддержка в работоспособном состоянии системы поливного водоснабжения Товарищества в соответствие существующим требованиям, с целью обеспечения членов Товарищества поливной водой. |
| 22 | Работы по капитальному ремонту и модернизации системы холодного водоснабжения Товарищества. | 2022 г – 1ул. 2022 г. - 3ул. 2022 г. – 4 ул. 2023 г. – 5 ул. 2023 г. – 6 ул. 2023 г. – 7ул. 2023 г. – 8ул. | В соответствии с решениями Общего собрания | Поддержка в работоспособном состоянии системы ХВС Товарищества в соответствие существующим нормативным требованиям, с целью обеспечения членов Товарищества питьевой водой. Подготовка и формирование системы коммерческого учета ХВС. |
| IV. Задачи благоустройства территории Товарищества |  |  |  |  |
| 23 | Организация периодических и сезонных мероприятий по спилу деревьев, обрезке кустарников и покосу травы. | 2020 – 2025 г. | В соответствии с решениями Общего собрания | Обеспечение соблюдения правил эксплуатации электросетей, санитарно-эпидемиологической обстановки и противопожарной безопасности. |
| 24 | Ремонт дорожной сети Товарищества. | 2020-2025г. | В соответствии с решениями Общего собрания | Обеспечение соответствия дорожной сети Товарищества нормативным требованиям для грунтовых дорог и проездов. |
| V. Задачи работы с собственниками |  |  |  |  |
| 25 | Работа с должниками | пост | В рамках заработных плат администрации | Обеспечение уменьшения задолженности по членским взносам и коммунальным услугам. |
| 26 | Инвентаризация Реестра членов Товарищества. | пост | В рамках заработных плат администрации | Обеспечение актуальной информации в Реестре членов Товарищества. Оформление членских книжек членов Товарищества в соответствии с действующим законодательством. Ведение документации в соответствии с действующим законодательством о персональных данных. |
| VI. Задачи внешнего взаимодействия |  |  |  |  |
| 27 | Инвентаризация взаимоотношений с Севэнергосбытом и ГУПС Водоканал | 2020г. и пост | В рамках заработных плат администрации | Проверка условий договоров. Проработка условий заключения прямых договоров с членами Товарищества. |
| 28 | Упорядочение взаимоотношений с Товариществами Херсонес и Кристалл в части транзита холодного водоснабжения | 2020-2021 | В рамках заработных плат администрации | Заключение долгосрочных договоров по транзиту холодного водоснабжения через трубопроводную систему Товарищества. |
| 29 | Упорядочение взаимоотношений с Товариществом Атлантика-1 в части использования опор электропроводных линий по улице Полигонной. | 2021 | В рамках заработных плат администрации | Заключение долгосрочного договора о совместной деятельности по использованию, эксплуатации и ремонту опор электропроводной линии вдоль улицы Полигонной. |
| 30 | Упорядочение отношений с внешними организациями по вывозу мусора. | 2020 и постоянно | В рамках заработных плат администрации | Проверка условий договоров. |